PROJECT PLANNING REPORT

Agent Migration 프로젝트

대회 제출 및 Testbed 개발 통합 기획서

Agent Upgrade Auditor  ×  Order & Refund Policy Testbed

MABC 2026 제출 준비 · 연구용 ModelShift 확장

기준일  2026년 8월 12일

팀  유채린 · 이준원 · 이소현 · 정우혁

# 의사결정 요약

권고안 대회 1차 구현은 축소형 Testbed MVP를 기준으로 진행한다. 대형 기획은 폐기하지 않고, 축소형 MVP가 Old/New 모델 비교와 구조 변경 재검증까지 성공한 뒤 단계적으로 확장하는 연구 설계도로 유지한다.

이 프로젝트에는 서로 다른 두 Agent가 있다. 하나는 대회에 제출할 제품이고, 다른 하나는 그 제품을 검증하기 위한 시험 대상이다. 두 Agent의 역할을 명확히 분리하는 것이 개발 범위와 팀 업무를 정리하는 출발점이다.

| 구분 | 대회에서 만드는 Agent | 검증에 사용하는 Testbed Agent |
| --- | --- | --- |
| 이름 | Agent Upgrade Auditor | Order & Refund Policy Agent |
| 역할 | 변경 전후 Agent를 비교하고 회귀·비효율·단순화 기회를 설명 | 주문·배송·취소·환불 질의를 DB와 정책으로 처리 |
| 사용자 | AI 업무자동화를 운영·수정하는 실무자 | 연구팀 내부의 반복 실험과 데모 |
| 핵심 산출물 | Upgrade Risk Report, 수정 후보, 재검증 결과 | 실행 Trace, 정답 판정, 비용·지연·루프 지표 |

이번 문서의 실행 원칙:

- 대회에서는 ‘모든 Agent를 자동 최적화한다’고 주장하지 않고, 변경 전후 영향 점검이라는 단일 문제를 확실히 해결한다.

- Testbed는 Core와 Experimental Scaffold를 분리하고, 모든 Scaffold를 꺼도 업무가 끝까지 실행되게 만든다.

- Old Model에서 유효했던 보조 구조가 New Model에서도 필요한지 동일 조건으로 비교한다.

- 추천은 KEEP / REMOVE / REDUCE / CONDITIONAL로 제한하고, 반드시 동일 TestCase로 재검증한다.

## 문서 구성

- 프로젝트와 두 Agent의 관계

- 대회용 Agent의 기능과 데모

- 대회 제출 범위와 개발 단계

- 대형·축소형 Testbed의 항목별 비교

- 4인 팀의 구체적 역할과 인수인계 기준

- 통합 일정, 완료 기준, 위험 관리

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트가 해결하려는 문제

Foundation Model은 계속 발전하지만 이미 운영 중인 Agent의 Prompt, Tool 설명, 검증 단계, 재시도 횟수와 Workflow는 과거 모델을 기준으로 남아 있다. 모델을 새 버전으로 교체하면 어떤 업무는 더 좋아지지만, 기존에 되던 업무가 실패하거나 과거에는 필요했던 Planner·Verifier·Retry가 비용만 만드는 상황도 생긴다.

핵심 질문 모델을 교체한 뒤 무엇이 망가졌고, 무엇이 이제는 불필요해졌으며, 어떤 최소 변경이 품질을 유지하면서 비용과 지연을 줄이는가?

## 1.2 프로젝트의 이중 목적

| 축 | 대회 단계 | 논문 확장 단계 |
| --- | --- | --- |
| 목적 | 사람이 하던 변경 영향 재검사를 줄이는 실용 서비스 | 모델 교체 전후 회귀와 scaffold 효용 변화를 통제 실험으로 규명 |
| 핵심 | V0/V1 결과 비교, 설명, 수정 후보, 재검증 | Locked-Harness, paired trace, ablation, 통계·인과 검증 |
| 성공 판단 | 짧은 데모에서 문제 발견과 개선 회복이 명확함 | 여러 모델·Agent에서 결과가 반복되고 baseline보다 우수함 |

## 1.3 전체 작동 흐름

End-to-End Flow TestCase → Testbed V0/V1 반복 실행 → Trace·Metric 수집 → Agent Upgrade Auditor 비교 → Regression·Opportunity 탐지 → 제한된 수정 후보 → 동일 TestCase 재검증 → Upgrade Report

이 흐름에서 Testbed Agent는 실험 데이터를 생산하고, Agent Upgrade Auditor는 그 데이터를 해석해 사람이 실행할 수 있는 의사결정으로 바꾼다. 두 Agent를 한 코드베이스로 억지로 합치지 말고, 공통 스키마와 실행 결과 계약으로 연결한다.

# 2. 대회용 Agent 기획

## 2.1 제출 주제와 사용자 가치

대회용 주제는 ‘AI 업무자동화 업그레이드 점검 Agent’이며 영문명은 Agent Upgrade Auditor다. 1차 사용자는 Prompt·Skill·Tool 또는 모델을 수정하지만 전문 QA 체계가 없는 사내 자동화 담당자와 노코드 Agent 제작자다.

사용자 문제 ‘예전에는 되던 업무가 지금도 되는가?’, ‘왜 갑자기 느려졌는가?’, ‘검증 단계를 줄여도 되는가?’를 사람이 모든 사례로 다시 확인해야 하는 불편을 줄인다.

## 2.2 핵심 기능: Before / After Agent Change Audit

| 구간 | 입력·처리 | 사용자에게 보여줄 결과 |
| --- | --- | --- |
| 입력 | 동일 TestCase, 기존 V0 결과, 변경 V1 결과, 선택적 단계 로그 | 비교 대상과 변경 범위 확인 |
| 비교 | 성공률, 오류 유형, tool call, retry, step, token, latency | Regression·Improvement·Efficiency Warning |
| 진단 | 최초 주요 차이와 반복되는 실패 패턴을 묶고 우선순위화 | 어디서 무엇이 달라졌는지 설명 |
| 추천 | 허용된 범위에서 최소 수정안 1~3개 생성 | 예: schema 예시 추가, retry 5→2, verifier 조건부 사용 |
| 재검증 | 수정 후보를 동일 TestCase로 다시 실행 | 품질 회복, 비용·지연 변화, 최종 PASS/HOLD |

## 2.3 AI가 맡을 부분과 코드가 맡을 부분

| AI가 맡을 판단 | 코드·규칙이 맡을 계산 |
| --- | --- |
| 여러 사례의 공통 regression 패턴 묶기 | 성공/실패 개수와 성공률 집계 |
| 최초 조사할 Trace 차이 후보 순위화 | token·latency·retry 합계와 차이 |
| 변경 위험과 영향 범위를 이해하기 쉽게 설명 | JSON schema·금지 SQL·명확한 PASS/FAIL |
| 제한된 수정 후보와 다음 행동 제안 | 동일 조건 재실행과 결과 저장 |

이 분리는 대회에서 AI의 필요성을 분명하게 하면서도, 결정 가능한 안전·집계 작업을 LLM에 맡겨 생기는 불안정성을 줄인다.

## 2.4 대표 데모 시나리오

### A. 변경 후 Tool Argument Regression

V0는 order_id를 올바르게 보내지만 V1은 일부 요청에서 schema에 없는 id 필드를 보낸다. Auditor는 실패율뿐 아니라 최초 주요 차이가 ORDER_LOOKUP tool invocation임을 보여주고, schema example 또는 필수 field validator를 제안한다.

### B. 새 모델에서 불필요해진 검증 단계

New Model에서 LLM SQL Review가 30개 테스트 동안 결과를 바꾸지 않고 코드 검사가 오류를 잡는다면, 이를 제거 후보로 표시한다. 단, 바로 제거하지 않고 재시험 통과 후 적용 가능으로 보고한다.

### C. 과도한 Retry 축소

동일 오류를 최대 5회 반복해 평균 retry와 latency가 증가한 경우 retry를 2회로 줄이거나 fallback으로 전환하는 후보를 만든다. 성공률 유지와 비용 감소가 동시에 확인되어야 PASS다.

# 3. 대회 제출 범위와 개발 단계

## 3.1 예선 제출에서 반드시 완성할 범위

예선 목표 Timely AI + Solar 환경에서 V0/V1 실행 결과를 받아 변경 위험을 설명하는 단일 Audit Skill을 완성한다. 자동 Runner나 대규모 Dashboard는 예선 필수 조건이 아니다.

### Must

- V0/V1 비교 입력 형식과 최소 10~20개 TestCase

- Regression, Improvement, Efficiency Warning 분류

- 성공률·오류·retry·step·token·latency 비교

- 우선 확인할 문제와 최소 수정안 1~3개

- 사람이 바로 읽을 수 있는 Upgrade Risk Report

- 한 개의 대표 데이터셋과 재현 가능한 데모 시나리오

### Should

- 단계별 Trace Diff와 최초 주요 차이 표시

- 최소 한 개의 단순화/비용 절감 기회

- 수정 후 결과를 다시 넣었을 때 회복 여부 재평가

### 예선에서 제외

- 범용 자동 Runner·완성형 Dashboard·외부 Agent 연동

- 자동 코드 전체 재작성, 범용 architecture search, 대규모 benchmark

- ‘모든 Agent를 자동 최적화한다’는 과도한 제품 주장

## 3.2 기술 개발 단계

| 단계 | 핵심 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 0. 계약 고정 | TestCase·TraceStep·TrialResult·AgentVersion 스키마와 Git 규칙 확정 | 네 명이 같은 샘플 JSON을 읽고 쓸 수 있음 |
| 1. 데이터·정답 | SQLite 5개 테이블, 정책 5개, oracle, 20개 TestCase | 모든 사례의 Gold decision을 코드로 계산 |
| 2. Core Testbed | Context→SQL→Guard/Execute→Evidence→Policy→Response | Scaffold OFF에서도 E2E 실행과 평가 가능 |
| 3. Scaffold·Trace | Planner, SQL Repair, Verifier와 ON/OFF·횟수 설정 | retry/reflection 포함 Node Trace 저장 |
| 4. Migration 실험 | Old Full·ablation, 모델만 교체, New Full·ablation | 동일 조건에서 quality·cost·utility 비교 |
| 5. Auditor Skill | Regression·Opportunity 탐지, 우선순위, 후보 추천, 보고서 | 세 대표 시나리오를 설명 가능 |
| 6. 재검증 | 추천 후보를 동일 suite로 재실행 | 품질 제약 통과와 비용/지연 개선 확인 |
| 7. 제출 패키지 | Skill, 데모 데이터, 발표 스크립트, fallback replay | 네트워크 문제 없이 3분 데모 재생 가능 |

## 3.3 내부 일정 기준

| 기간 | 목표 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 8/12~8/17 | 제출 방향과 인터페이스 동결 | 축소형 Testbed 골격, 10개 사례, evaluator, V0/V1 샘플 |
| 8/18~8/21 | 예선 Skill 핵심 구현 | V0/V1 비교, regression 분류, 초안 보고서 |
| 8/22~8/25 | 품질 확보 | 20개 이상 사례, Trace Diff, false alarm 점검 |
| 8/26~8/29 | 제출본 완성 | 대표 데모, 수정 후보, 재검증 결과, 발표 스크립트 |
| 8/30~8/31 | Freeze | 최종 제출물, 백업 영상·로그·샘플 입력 |
| 결선 9/09~9/18 | 서비스 MVP 확장 | 자동 Runner, 버전 저장, Dashboard, 2~3개 후보 재검증 |

일정은 내부 마스터 플랜 기준이며, 실제 제출 직전에는 대회 공지의 플랫폼 기능과 마감 시간을 다시 확인한다.

## 3.4 대회 제출 완료 기준

- 한 개의 입력 형식으로 V0와 V1을 비교하고 결과가 반복 재현된다.

- 성능 저하 1건, 단순화 기회 1건, retry 축소 1건을 데모한다.

- 문제가 발생한 Trace 위치와 추천 이유가 비개발자에게도 이해된다.

- 추천 전후를 동일 suite로 재검증하고 품질·안전·비용 변화를 함께 보여준다.

- 플랫폼 연동이 실패해도 저장된 실행 결과로 Demo Replay가 가능하다.

# 4. Testbed Agent 공통 설계

## 4.1 시험 대상: Order & Refund Policy Agent

사용자가 주문·배송·취소·환불을 자연어로 질문하면 DB를 조회하고 정책을 적용해 승인·거절·추가 정보 필요를 판단한다. SQL, tool call, retry, evidence, policy reasoning을 모두 포함해 구조 변화와 실패 원인을 관찰하기 쉽다.

## 4.2 Core와 Experimental Scaffold

| 구분 | 구성요소 | 설계 원칙 |
| --- | --- | --- |
| Core | Context Provider, SQL Generator, SQL Guard/Executor, Code Evidence Check, Policy Reasoner, Response Writer | 업무 수행에 필수. Scaffold를 모두 꺼도 끝까지 실행 |
| Scaffold | Planner, SQL Repair, Reasoning Verifier | 모델별 효용을 비교하기 위해 ON/OFF와 횟수를 설정 |
| 확장 Scaffold | Router, Semantic Evidence Checker, Evidence Replan, Context Selection | MVP 성공 후 대형 버전에서 추가 |

안전 원칙 SELECT-only, 금지 SQL, multi-statement 차단, 허용 table 검사와 같은 deterministic safety check는 모델이 좋아져도 제거 후보로 보지 않는다.

## 4.3 공통 실행 경로

- 질문을 받아 Planner가 필요한 정보와 테이블을 구조화한다(OFF 시 Empty Plan 사용).

- Context Provider가 고정 인터페이스로 schema와 policy context를 전달한다.

- SQL Generator가 SQL과 expected_fields를 생성하고 Guard가 안전성을 검사한 뒤 실행한다.

- SQL 오류가 발생하면 설정된 횟수 안에서 Repair Loop를 수행한다.

- Code Evidence Check가 필수 field, NULL, empty result를 확인한다.

- Policy Reasoner가 정답 정책을 적용하고 Verifier가 reasoning 오류만 검증한다.

- Response Writer가 최종 답변을 만들고 모든 Node의 trace·token·latency·iteration을 저장한다.

## 4.4 공통 실험 프로토콜

| 실험 | 고정할 것 | 비교 결과 |
| --- | --- | --- |
| Old Legacy Utility | Old Model, 동일 데이터·prompt·config | Full과 -Planner/-Repair/-Verifier의 품질 차이 |
| Locked Migration | 모델 외 모든 조건 | Old Full vs New Full의 regression과 trace 차이 |
| New Ablation | New Model과 동일 조건 | New Full과 각 scaffold OFF의 utility |
| Recommendation | 품질·안전 허용 기준 | KEEP / REMOVE / REDUCE / CONDITIONAL |
| Re-validation | 동일 TestCase와 evaluator | 추천 후 품질 유지 및 비용·지연 개선 |

# 5. 대형 버전과 축소형 MVP 비교

결론 두 문서는 경쟁안이 아니라 단계가 다른 설계다. 대형 버전은 최종 연구용 Full Testbed 설계도이고, 축소형은 ModelShift의 핵심 가설을 가장 빨리 검증하기 위한 첫 개발 기준이다.

## 5.1 범위와 구조 비교

| 항목 | 대형 버전 | 축소형 MVP | 현재 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 목적 | 다양한 scaffold와 상호작용을 폭넓게 연구 | 핵심 가설의 빠른 E2E 검증 | 축소 우선 |
| Core | Context, SQL, Guard, Evidence, Policy, Response | 동일한 최소 Core 유지 | 동일 |
| Router | Intent Router ON/OFF 포함 | 제외 | 후순위 |
| Planner | ON/OFF와 복수 context mode | ON/OFF, 고정 context interface | 포함 |
| Context | FULL / RETRIEVED / PLANNER_GUIDED | 단일 고정 방식 + fallback | 단순화 |
| 구조 조합 | 핵심 3개 8조합 및 추가 상호작용 | One-at-a-Time 중심 | MVP 후 확장 |

설명: Router와 복수 Context 방식은 모델의 장문 처리·분류 능력 변화까지 볼 수 있어 연구 확장에는 유용하지만, 첫 사이클에서는 변수와 구현량을 늘린다. Planner·Repair·Verifier만으로도 계획, 실행 복구, 추론 검증이라는 서로 다른 scaffold 유형을 대표할 수 있다.

## 5.2 Loop와 Evidence 비교

| 항목 | 대형 버전 | 축소형 MVP | 현재 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| SQL Repair | retry 0~3, 자연 오류·fault injection 분리 | retry 0~2, 핵심 recovery 지표 | 축소 포함 |
| Evidence | Code + LLM Semantic Checker | Code Check만 유지 | Code 우선 |
| Evidence Replan | 누락 시 Planner로 복귀 | 누락 시 STOP | 제외 |
| Verifier | reflection 0~3, verifier model 변형 가능 | reflection 0~2, 동일 역할 고정 | 축소 포함 |
| Loop 상호작용 | Repair·Evidence·Reflection 충돌까지 분석 | 각 loop의 단독 효용 중심 | 후순위 |

설명: 대형 버전은 Evidence 부족과 reasoning 오류를 분리하고 복구 경로까지 연구할 수 있다. 반면 축소형은 Evidence 부족을 STOP 처리해 실험 원인을 명확히 하고, 우선 SQL Repair와 Reasoning Reflection 두 종류의 loop만 안정화한다.

## 5.3 데이터·정책·평가 비교

| 항목 | 대형 버전 | 축소형 MVP | 현재 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정책 | 복합 정책 7개 이상, 예외·우선순위 확대 | 핵심 정책 5개 | 5개로 시작 |
| DB | 확장 가능한 주문·상품·배송·환불 구조 | customers/orders/products/shipments/refunds | 5개 테이블 |
| 난이도 | Easy~Extra Hard, 조건별 세분화 | 20개: Easy 6 / Medium 8 / Hard 6 | 20개 기준 |
| 평가 | Natural/Fault, interaction, 난이도별 utility | SQL·Policy·E2E·Loop·Efficiency | 핵심 지표 우선 |
| 추천 | REPLACE_WITH_CODE까지 포함 | KEEP/REMOVE/REDUCE/CONDITIONAL | 4종 우선 |
| 확장성 | 논문·외부 benchmark에 유리 | 대회와 내부 PoC에 유리 | Gate 후 확장 |

## 5.4 대형 버전의 장단점

### 장점

- Router·Context·Evidence·여러 loop의 상호작용까지 포함해 논문용 분석 폭이 넓다.

- Natural Benchmark와 Fault Injection을 분리하고 난이도별 conditional recommendation을 만들 수 있다.

- 확장형 데이터와 복합 정책으로 실제 업무 Agent에 가까운 검증이 가능하다.

- 국제 학회 수준의 baseline·ablation·generalization으로 발전시키기 쉽다.

### 단점

- 동시에 바뀌는 변수가 많아 첫 실험에서 실패 원인을 분리하기 어렵다.

- 구현·테스트 조합·API 비용이 크게 늘어 대회 일정에 위험하다.

- 팀 간 인터페이스가 늦게 고정되면 각 모듈이 따로 완성되는 통합 실패가 생길 수 있다.

- 대회 심사에서는 연구 프레임워크가 사용자 문제보다 앞에 보일 수 있다.

## 5.5 축소형 MVP의 장단점

### 장점

- Planner·Repair·Verifier 세 축으로 핵심 가설을 짧은 기간에 검증할 수 있다.

- Core와 Scaffold 경계가 단순해 ablation 결과 해석과 디버깅이 쉽다.

- 20개 TestCase와 5개 정책으로 데이터 제작·Gold QA 부담이 관리 가능하다.

- 대회 데모에 필요한 회귀·retry 축소·조건부 verifier 이야기를 직접 만들 수 있다.

### 단점

- Router·Semantic Evidence·Evidence Replan 효과를 아직 말할 수 없다.

- TestCase 수와 정책 다양성이 적어 연구 일반화 주장은 제한된다.

- component interaction이나 외부 Agent 적용 결과가 없어 논문 완성본으로는 부족하다.

- 단순한 합성 데이터에만 의존하면 대회 데모가 인위적으로 보일 수 있어 사례 설계가 중요하다.

## 5.6 권장 채택 순서와 확장 Gate

- 축소형 MVP로 Old Model에서 최소 하나의 scaffold가 실제 효용을 갖는지 확인한다.

- 모델만 교체한 뒤 동일 ablation에서 utility 변화가 관찰되는지 확인한다.

- Agent Upgrade Auditor가 해당 component를 올바른 REMOVE·REDUCE·CONDITIONAL 후보로 찾는지 확인한다.

- 추천 후 재검증에서 품질을 유지하고 token 또는 latency가 개선되면 대형 버전 기능을 추가한다.

- 확장 우선순위는 Semantic Evidence Checker → Router → Evidence Replan → Component Interaction → Difficulty-aware Scaffold다.

# 6. 4인 팀 역할 분담

## 6.1 역할 구조

| 담당자 | 역할 | 1차 책임 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 유채린 | Testbed Loop 개발 | SQL Repair·Reasoning Verifier·반복 제어 | loop 모듈, stop rule, loop trace·지표 |
| 이준원 | Testbed 질의 처리 개발 | 질문→SQL→정책→응답 Core 경로 | Core Agent, SQL guard, E2E 실행 결과 |
| 이소현 | Agent Upgrade Auditor 개발 | V0/V1 비교·진단·추천·재검증 | Audit Skill, 비교 엔진, Upgrade Report |
| 정우혁 | 정답데이터·정책 | DB·정책문서·oracle·TestCase | shop.db, policy, gold dataset, QA 기록 |

공통 원칙 개별 기능보다 인터페이스가 먼저다. Day 1에 TestCase, AgentVersion, TraceStep, TrialResult 샘플 JSON을 동결하고, 모든 담당자는 같은 request_id·run_id·version_id를 사용한다.

## 6.2 유채린 — Testbed Loop 개발

미션: Agent가 오류를 만났을 때 언제 다시 시도하고, 언제 멈추며, 그 반복이 품질 개선에 실제로 기여했는지 측정 가능한 형태로 구현한다.

### 구체 업무

- SQL Repair Loop 구현: failed_sql, error_type, error_message, schema_context, user_query를 받아 수정 SQL 생성 후 재실행.

- retry 0/1/2 설정, 동일 오류 반복 감지, MAX_RETRY·SQL_FAILURE 등 stop_reason 표준화.

- Reasoning Verifier 구현: 정책 누락·우선순위·예외·evidence/decision 모순만 검사하고 DB 재조회는 금지.

- reflection 0/1/2 설정과 Policy Reasoner 재호출 경로 구현.

- 각 반복의 iteration, trigger, recovery 여부, token, latency를 TraceStep으로 기록.

- 후속 대형 버전에서는 Evidence Replan과 loop 간 충돌 방지 규칙을 추가.

### 산출물과 완료 기준

- scaffolds/sql_repair.py, scaffolds/reasoning_verifier.py, loop routing 코드와 단위 테스트.

- 같은 입력에서 retry/reflection 횟수를 config만으로 바꿀 수 있음.

- 자연 오류와 주입 오류 각각에서 trigger rate, recovery rate, unnecessary loop rate를 계산 가능.

- 무한 루프가 없고 모든 실패가 명시적 stop_reason으로 종료됨.

## 6.3 이준원 — Testbed 질의 처리 개발

미션: 자연어 주문·환불 질문이 Scaffold 없이도 DB 조회와 정책 판정을 거쳐 끝까지 처리되는 안정적인 Core Agent를 만든다.

### 구체 업무

- AgentState와 main graph 정의: request_id, query, plan, SQL history/result, policy decision, final answer, trace를 연결.

- Context Provider, Planner ON/OFF 인터페이스, SQL Generator의 구조화 출력 구현.

- SELECT-only SQL Guard와 Executor 구현: 금지 명령, multi-statement, 허용 table을 코드로 검사.

- Code Evidence Check 구현: expected_fields, NULL, empty result 판정.

- Policy Reasoner와 Response Writer 연결; 정답은 정우혁의 oracle과 분리.

- SQL execution accuracy, policy accuracy, E2E accuracy를 평가기가 읽을 수 있는 TrialResult로 저장.

### 산출물과 완료 기준

- agent/state.py, agent/graph.py, core/context_provider.py, sql_generator.py, sql_executor.py, evidence_check.py, policy_reasoner.py, response_writer.py.

- Planner·Repair·Verifier OFF 상태에서도 20개 TestCase가 모두 종료되고 결과 파일이 생성됨.

- 유채린의 loop를 graph에 연결해도 Core 입력·출력 schema가 바뀌지 않음.

- 정우혁의 Gold data로 SQL·Policy·E2E 자동 평가가 재현됨.

## 6.4 이소현 — Agent Upgrade Auditor 개발

미션: Testbed가 생산한 V0/V1 실행 기록을 받아 사람이 이해할 수 있는 변경 위험, 구조 단순화 기회, 수정 후보와 재검증 결과로 변환한다.

### 구체 업무

- V0/V1 비교 입력 계약과 AgentVersion Registry 정의; 동일 TestCase 매칭과 누락 검증.

- 성공률·오류·retry·step·token·latency의 deterministic diff 계산.

- Old PASS→New FAIL, tool/schema 오류, 반복 retry 증가, 항상 PASS인 verifier 등 패턴 탐지.

- AI 기반 요약: 비슷한 regression을 묶고 최초 조사 지점과 영향 범위를 우선순위화.

- KEEP/REMOVE/REDUCE/CONDITIONAL 후보와 수정 범위·근거·예상 효과 출력.

- Candidate 적용 전후를 같은 suite로 비교하는 Re-validation과 PASS/HOLD gate 구현.

- Timely AI Skill 입력·출력, 결과 보고서 템플릿, 대표 데모와 fallback replay 준비.

### 산출물과 완료 기준

- version comparison, migration analyzer, candidate generator, validation runner, Upgrade Report.

- 대표 3개 데모에서 ‘무엇이·어디서·왜’ 달라졌는지 설명 가능.

- 숫자 계산 결과와 AI 설명이 충돌하지 않으며, 추천에는 항상 근거 metric과 재검증 상태가 붙음.

- 플랫폼 연동 없이도 저장된 JSON으로 동일 보고서를 재생성할 수 있음.

## 6.5 정우혁 — 정답데이터·정책문서 수집 및 정리

미션: Agent 성능을 주관적 LLM 평가가 아니라 재현 가능한 DB·정책·Gold 정답으로 측정할 수 있게 만든다.

### 구체 업무

- customers, orders, products, shipments, refunds 5개 테이블의 schema와 synthetic record 설계.

- REFUND-01~05 정책 작성: 기본 기간, 전자제품 개봉 예외, Premium 연장, Final Sale 예외, 회사 귀책.

- Python deterministic policy_oracle 구현과 정책 clause별 단위 테스트.

- 20개 TestCase 구성: Easy 6, Medium 8, Hard 6; 질문, required_fields, gold decision, gold clauses 포함.

- 경계값·예외·중복 환불·NULL·empty result 사례를 포함하고 데이터 누수와 모순을 점검.

- 정책·DB·TestCase 버전을 함께 태깅하고 변경 로그를 남겨 실험 재현성을 보장.

- 대형 버전 확장 시 정책 7개 이상, Extra Hard, Natural/Fault split을 추가.

### 산출물과 완료 기준

- data/shop.db, data/test_cases.json, policies/policy_text.json, policies/policy_oracle.py, 데이터 사전.

- 모든 TestCase가 존재하는 ID를 참조하고 oracle 결과가 수작업 검토와 일치.

- 같은 데이터 버전에서 Testbed 실행 결과를 반복 재현할 수 있음.

- 정책 변경 시 영향받는 TestCase 목록과 Gold 변경 사유가 기록됨.

## 6.6 팀 간 인수인계와 협업 규칙

| 전달 주체 | 받는 사람 | 전달물 | 수락 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정우혁 | 이준원 | DB·정책·TestCase·oracle | 샘플 질문 3개를 SQL·정책까지 자동 평가 |
| 이준원 | 유채린 | AgentState·graph hook·오류 객체 | 오류가 loop 입력 schema로 손실 없이 전달 |
| 유채린 | 이준원 | Repair/Verifier 결과·stop_reason | Core graph에서 설정값만으로 ON/OFF |
| 이준원·유채린 | 이소현 | AgentVersion·TraceStep·TrialResult | V0/V1 동일 testcase_id로 매칭 가능 |
| 이소현 | 전원 | 추천 후보 config·재검증 요청 | 동일 suite 재실행 후 비교 결과 반환 |

Pull Request에는 담당 기능 코드뿐 아니라 최소 1개 정상 사례, 1개 실패 사례, 생성되는 trace 샘플을 함께 포함한다. 스키마 변경은 단독으로 merge하지 않고 소비자 담당자의 확인을 받는다.

# 7. 통합 실행 계획

## 7.1 첫 3일의 우선순위

- 전원: TestCase·AgentVersion·TraceStep·TrialResult 샘플 JSON과 repository 구조 동결.

- 정우혁: 5개 테이블·5개 정책·대표 TestCase 10개와 oracle 초안 제공.

- 이준원: Scaffold OFF Core Agent로 대표 질문 3개 E2E 실행.

- 유채린: 고정 오류 객체를 이용한 SQL Repair와 stop rule 단위 테스트.

- 이소현: 저장된 V0/V1 sample JSON을 읽는 비교 보고서 prototype 완성.

## 7.2 병렬 개발이 가능한 기준

실제 모델 호출이 준비되지 않아도 각 담당자는 mock 결과로 개발을 진행한다. 정우혁의 최종 데이터, 이준원의 Core Agent, 유채린의 loop가 모두 끝날 때까지 이소현이 기다리지 않도록 V0/V1 sample trace를 먼저 고정한다. 반대로 Audit Skill의 요구 필드는 이소현이 조기에 확정해 Testbed 로그 누락을 방지한다.

## 7.3 통합 완료 기준

| 대상 | Definition of Done |
| --- | --- |
| 축소형 Testbed | 20개 TestCase E2E 종료, Planner/Repair/Verifier ON/OFF, Old/New ablation, 구조화 Trace와 핵심 지표 저장 |
| Agent Upgrade Auditor | V0/V1 비교, regression·opportunity 탐지, 1~3개 후보, 근거 metric, 동일 suite 재검증 |
| 대회 데모 | 3개 대표 시나리오, 3분 설명, 사람이 읽는 보고서, 실패 대비 replay, 고정된 입력·결과 |
| 연구 확장 준비 | 데이터·모델·prompt·config version 기록, 실험 registry, 실패 로그 보존, 확장 Gate 결과 |

## 7.4 핵심 위험과 대응

| 위험 | 조기 신호 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 대형 버전 과투자 | Router·Evidence Replan 때문에 Core가 미완성 | 축소형 DoD 전에는 확장 Scaffold 금지 |
| Gold 오류 | Agent와 oracle이 같은 잘못된 가정 사용 | 정책 문장·oracle·수작업 검토를 분리 |
| 통합 실패 | 모듈별 JSON 필드와 ID가 다름 | Day 1 계약, schema test, sample trace CI |
| 데모 불안정 | API·플랫폼 상태에 따라 결과 변동 | 저장된 replay와 고정 결과 화면 준비 |
| 과도한 주장 | 소수 합성 사례로 범용 최적화 표현 | 대회는 영향 점검, 논문은 통제 실험 수준으로 주장 제한 |

# 최종 권고

실행 결정 지금 즉시 개발할 기준은 축소된 초기 Agent 기획서 MVP다. 개선된 대형 기획서는 버리지 않고 확장 Gate 이후의 backlog와 논문 실험 설계로 관리한다. 대회용 Agent Upgrade Auditor는 Testbed와 분리해 개발하되, 동일한 TestCase·Trace·TrialResult 계약으로 연결한다.

- 1순위: 데이터·정답·Core Testbed·공통 trace 계약 완성

- 2순위: Planner·Repair·Verifier의 Old/New 효용 비교

- 3순위: Auditor의 회귀 탐지·추천·재검증 한 사이클 완성

- 4순위: 대회 제출용 설명·리포트·fallback demo 완성

- 5순위: Gate 통과 후 대형 버전의 Semantic Evidence·Router·상호작용 실험 확장

# 부록 A. 기반 문서와 활용 범위

| 기반 문서 | 이 보고서에서의 역할 |
| --- | --- |
| MABC_to_Paper_Agent_Migration_Master_Plan_v2_reviewed.md | 대회 주제, 제출 범위, 단계별 일정, 논문 확장 방향의 기준 |
| 개선된_초기_Agent_기획서_v2.md | 대형 Full Testbed의 architecture, loop, 데이터, ablation, 확장 항목 |
| 축소된_초기_Agent_기획서_MVP.md | 1차 구현 범위, 3개 핵심 scaffold, 20개 TestCase, 개발 순서와 DoD |

본 보고서는 위 세 문서를 대체하기보다, 대회 제출과 4인 팀 실행에 필요한 의사결정과 업무 경계를 한 문서에서 확인할 수 있도록 통합한 실행용 요약본이다.

# 부록 B. 핵심 용어

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| Core | 업무를 끝까지 수행하기 위해 반드시 필요한 구성요소 |
| Scaffold | 모델의 한계를 보완하지만 모델 변화에 따라 효용이 달라질 수 있는 보조 구조 |
| Regression | 동일 조건에서 기존 버전보다 새 버전의 성공확률·품질이 낮아지는 현상 |
| Ablation | 다른 조건을 고정하고 특정 component만 끄거나 줄여 효용을 측정하는 실험 |
| Locked-Harness | 모델 외 Prompt·Tool·데이터·설정·TestCase를 고정한 migration 비교 |
| Re-validation | 추천한 변경을 동일 suite로 다시 시험해 품질과 효율을 확인하는 절차 |